РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Сорок пятое заседание

РЕШЕНИЕ №575

22 мая 2025 года

Об итогах работы в  отопительный период 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области

к работе в отопительный период 2025/2026 года

Рассмотрев информацию Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области об итогах отопительного периода 2024/2025 года и планах по подготовке к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года Дума Каменского муниципального округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию исполняющего обязанности заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи Пичугина М.И. об итогах работы в отопительный период 2024/2025 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса Каменского муниципального округа Свердловской области к работе в отопительный период 2025/2026 года (приложение № 1).

2.  Рекомендовать Главе Каменского муниципального округа (А.Ю.Кошкарову) предусмотреть дополнительное финансирование для проведения ремонта аварийных участков объектов коммунальной инфраструктуры к началу отопительного сезона 2025/2026 года на сумму 9 млн.руб. за счет перераспределения бюджетных ассигнований и других источников финансирования.

3. Учитывая низкий процент собираемости с физических лиц за услуги по теплоснабжению, рекомендовать Главе Каменского муниципального округа (А.Ю.Кошкарову), руководителю по зоне представительств    восточной и южной части Свердловской области АО «РЦ «Урала» (Ю.Г.Миклиной) организовать проведение мероприятий, направленных на снижение дебиторской задолженности, в том числе обеспечению доставки платежных квитанций за услуги ЖКХ до потребителей.

4. Информацию по исполнению настоящего Решения заслушать на заседании Думы Каменского муниципального округа в июне-июле 2025 года.

5. Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя», разместить                          на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/) и на официальном сайте Думы Каменского муниципального округа Свердловской области (https://kamensk-duma.ru)

6. Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

7. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет Думы Каменского муниципального округа Свердловской области по социальной политике (Кузнецов А.В.).

Председатель Думы

Каменского муниципального округа                                            Г.Т. Лисицина

|  | Приложение № 1 к Решению Думы Каменского муниципального округа от 22.05.2025 № 575 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ В ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД

2024/2025 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОКРУГЕ

Подготовка к отопительному периоду 2024/2025 года проводилась на основании  постановления Главы городского округа  от 07.06.2024 № 1139 «Об итогах отопительного периода 2023/2024 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в отопительный период 2024/2025 года». Этими же постановлением утвержден План работ по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года.

Пуск тепла на территории Каменского района начат с 23 сентября 2024 года на основании постановления Главы городского округа от 18 сентября 2024 года  № 2002. На 9 октября 2024 года все котельные были запущены.

Для безаварийного прохождения отопительного периода 2024/2025 года утвержден План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ», которым предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  15,0 млн. рублей.  В рамках реализации мероприятий предусмотренных Планом выполнены следующие работы:

- ремонт двух котлов расположенных в газовых котельных с. Сосновское и с. Маминское;

- ремонт сети ХВС с. Покровское протяженностью – 1,128 км;

- ремонт сети ТС с. Сипавское, протяженностью – 0,496 км сети ХВС  –0,209 км;

- ремонт   сети    теплоснабжения    п. Новый  Быт,    протяженностью –

0,26 км;

- ремонт сети холодного водоснабжения с. Травянское, протяженностью – 0,27 км;

- ремонт дымовой трубы газовой котельной с. Кисловское.

В рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Каменском городском округе до 2027 года» в  2024 году по мероприятию капитальный ремонт сетей теплоснабжения выполнены работы по капитальному ремонту сетей:

- капитальный ремонт сети тепло- водоснабжения с. Сипавское;

- капитальный ремонт сетей тепло- водоснабжения с. Новоисетское;

- капитальный ремонт сети ТВС с. Рыбниковское.

Стоимость выполненных работ – 30,2 млн. рублей.

Общее количество отремонтированных сетей по контракту:

- теплоснабжения 2,581 км (2х трубном исполнении)

- водоснабжения 0,96 км.

В рамках региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры Свердловской области утвержденной постановлением Правительства Свердловской   области от  30.03.2023   № 209-ПП в 2024 году ведутся работы по объекту:

– «капитальный ремонт сети теплоснабжения п.г.т. Мартюш». Стоимость выполненных работ – 60,99 млн. руб.

Общая протяженность отремонтированных сетей составила,  – 7,159 км, из них ТС 4,303 км, ХВС 2,856 км

Из резервного фонда Правительства Свердловской области в соответствии с распоряжением № 643-РП от 15.10.2024  выделены средства в размере 24,93 млн. руб на строительство газовой блочной водогрейной котельной в п. Первомайский Каменского района. Заключен муниципальный контракт от 29.11.2024 № 23-АЭФ/2024 с обществом с ограниченной ответственностью «УК «Теплокомплекс» срок завершения работ по контракту 30.09.2025.

Завершены работы по реализации проекта «Модернизация объектов водоподготовки централизованных систем водоснабжения с. Сипавское, с. Травянское муниципального образования Каменский городской округ Свердловской области». Заключен муниципальный контракт № 14-ОК/2024 от 17.05.2024 с ООО «Свежие технологии» на сумму 19,4 млн. руб.

Распоряжением Главы городского округа от 21.05.2024 № 114 создана комиссия по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в отопительный период 2024/2025 года на территории МО «Каменский городской округ».

Комиссией проведена документарная проверка готовности объектов социально-культурного назначения и жилищного фонда Каменского городского округа согласно утвержденного графика.

Не получили паспорт готовности 3 управляющих компании, 2 ТСЖ, все учреждения здравоохранения и детский реабилитационный центр.

На основании распоряжения Главы МО «Каменский городской округ» от 30.09.2024 № 208 проведена повторная проверка потребителей 04.10.2024. По результатам проверки Акты готовности получили управляющая компания ООО «Ремстройкомплекс», ТСЖ «Позариха», учреждения здравоохранения.

На основании распоряжения Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 24.01.2025 № 7 проведена повторная проверка ГКУ СУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Каменского района» 27 января 2025 года. Акт готовности реабилитационным центром получен.

Ведется работа по устранению замечаний 2 управляющими компаниями ООО «УК «Стройком» и ООО «УК «МКДС».

Работа по устранению замечаний продолжается.

Проверка готовности муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному периоду 2024/2025 года Уральским управлением Ростехнадзора Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору проведена в период с 17.09.2024 по 19.09.2024 года,  муниципальное образование признано не готовым, в связи с невыполнением требований Правил оценки готовности, а именно:

- отсутствует паспорт готовности теплоснабжающей организации МУП «Теплоресурс» к работе в отопительный период;

- отсутствует паспорт готовности теплосетевой организации МУП «Теплоресурс» к работе в отопительный период;

- отсутствует документ, устанавливающий норматив запаса топлива на всех теплоисточниках Каменского района.

Для получения паспорта готовности, МУП «Теплоресурс» необходимо провести следующие мероприятия:

- получить разрешение на осуществление деятельности в области промышленной безопасности;

- получить лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически ОПО I, II и III классов опасности;

- получить официальное разрешения на эксплуатацию газовой котельной с. Покровское и получить Акт допуска установки в постоянную эксплуатацию;

- провести модернизацию существующих котельных в части обеспечения соблюдения водно-химического режима (установка в котельных систем химической водоподготовки).

В связи с тем, что оборудование и здания котельных Каменского района имеет большой физический износ (котельные построены в 1978 – 1980), получить паспорт готовности к отопительному периоду возможно, только после строительства новых котельных в с. Рыбниковское, с. Маминское и с. Сосновское, пгт. Мартюш, д. Брод, п. Новый Быт, с. Сипавское.

Для строительства вышеуказанных котельных необходимо заключение концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения Каменского муниципального округа.

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского муниципального округа Свердловской области

На начало отопительного сезона 2024/2025 года составляла – 429,66 млн. руб. из них:

–  задолженность МУП «ТЕПЛОРЕСУРС» – 12,48 млн. руб.

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  163,68 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 253,50 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 126,36 млн. руб.,  ООО «Система» – 23,56 млн. руб., ООО «Перспектива+» – 65,70 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 9,64 млн. руб., МУП «КСК» – 20,39 млн. руб., МУСП «КМТС» – 7,85 млн. руб.).

На дату окончания отопительного сезона 2024/2025 года (по состоянию на 13.05.2025) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 422,76 млн. руб. из них:

–  задолженность МУП «ТЕПЛОРЕСУРС» – 93,15 млн. руб.

–  задолженность МУП «Тепловодоснабжение КГО» –  164,72 млн. руб.

–  задолженность МУП «Водоснабжение КГО» – 14,97 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 149,92 млн. руб. (в том числе: ООО ТК «Система» – 126,36 млн. руб.,  ООО «Система» – 23,56 млн. руб.).

Снижение задолженности за ТЭРы связано с выдачей муниципальных гарантий на погашение задолженности за поставленный уголь в размере 6,0 млн. руб. в декабре 2024 года и 8,0 млн. руб. в марте 2025 года. А так же оплатой  за теплоснабжающую организацию ООО «Перспектива +» из бюджета Каменского района (субсидиарная ответственность) за 2024 и 2025 годы заплачено 81,18 млн. руб. и за теплоснабжающую организацию ООО «ТГК «Стройком» заплачено 16,06 млн. руб. (субсидиарная ответственность).

Задолженность МУП «Теплоресурс» за потребленные топливно-энергетические ресурсы по состоянию на 01.05.2025 года составляет 93,15 млн. руб. в том числе:

АО «Уралсевергаз» – 28,85 млн. руб.;

АО «ГАЗЭКС» – 3,38 млн. руб.;

АО «ЭнергосбыТ Плюс» – 35,86 млн. руб.;

АО «Управление снабжения и сбыта СО» – 27,87 млн. руб.;

ОАО «Синарская ТЭЦ» – (-2,81) млн. руб.

На 1 мая 2025 года задолженность потребителей перед МУП «Теплоресурс» составляет – 67,284 млн. руб. в том числе:

–  бюджетные учреждения – 6,64 млн. руб. (текущая задолженность);

–  прочие потребители  – 15,296 млн. руб. (просроченная задолженность 13,21 млн. руб.);

–  население – 45,348 млн. руб. (просроченная задолженность 28,897 млн. руб.).

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы муниципального округа от 12.05.2025 № 675 «Об окончании отопительного периода 2024/2025 года на территории Каменского муниципального округа Свердловской области» отопительный период на территории Каменского муниципального округа  завершен 12 мая 2025 года.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2025/2026 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2025/2026 годов в Бюджете Каменского муниципального округа на 2025 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  15,0 млн. рублей.

Главная задача подготовить объекты коммунального хозяйства к предстоящему отопительному периоду 2025/2026 года. Провести ревизию и ремонты оборудования котельных и ремонты сетей.

Завершить строительство и ввести в эксплуатацию газовую котельную п. Первомайский.

По результатам проведенных опресовок будет сформирован План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры на 2025 год.

Предварительно планируется провести работы:

- Ремонт сети водоотведения от КК80 до КК70 по ул. Заводская в с. Колчедан, стоимость выполнения работ – 1 567,34 тыс. руб.;

- Перенос канализационной сети с территории Каменской средней школы с. Позариха, идущей от дома №33 по ул. Механизаторов до КК101, стоимость выполнения работ – 1 166,84 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт дымовой трубы центральной котельной с. Сипавское, стоимость выполнения работ – 3 025,50 тыс. руб.;

- Капитальный ремонт сети ТВС от ТК1 до Школы искусств ул. Механизаторов, 31 в с. Позариха, стоимость выполнения работ – 6 091,66 тыс. руб.

Действующие тарифы для населения на коммунальные услуги:

- тепловая энергия 3271,97 руб./Гкал.

- холодное водоснабжение 33,83 руб./м3;

- водоотведение 30,67 руб./м3.

МУП «Водоснабжение Каменского городского округа» с 01 января 2025 года применяет упрощенную систему налогообложения. В связи с этим с 5 марта текущего года тарифы на холодное водоснабжение и водоотведение снижены на 0,83%.

С 01 июля 2025 года тарифы для населения утверждены в следующих размерах:

- тепловая энергия 3731,02 руб./Гкал. (Рост составит 14%);

- холодное водоснабжение 46,73 руб./м3 (Рост составит 38%);

- водоотведение 42,36 руб./м3 (Рост составит 38%).

В настоящее время начисление платы за тепловую энергию для населения Каменского муниципального округа производится из расчета оплаты равными долями в течение календарного года (1/12) в целях снижения нагрузки на населения в оплате за отопление. Но в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов с 1 марта 2025 года внесены изменения. В связи с этим у муниципалитета есть обязанность с начала отопительного сезона 2025-2026 года перейти на расчет платы за отопление в течение отопительного периода (1/9), что приведет к увеличению нагрузки на население.

Указом Губернатора Свердловской области для Каменского муниципального округа с 1 июля 2025 года установлен индекс изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в размере 13,2%.

Мера социальной поддержки гражданам Каменского муниципального округа предоставляется ежемесячно.

МУП «Теплоресурс» направило 30 апреля 2025 года в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области расчетные и обосновывающие материалы для установления тарифов на 2026 год на тепловую энергию в для целей отопления населения и бюджетной сферы Каменского муниципального округа. Заявленная стоимость  – 4 453,36 руб./Гкал.

МУП «Водоснабжение КМО» в Региональную энергетическую комиссию Свердловской области на 2026 год проектируемые тарифы на питьевую воду и водоотведение не направили, в связи с ранее установленными долгосрочными тарифами и отсутствием новых обосновывающих материалов.