РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ

ДУМА  КАМЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА

ПЯТЫЙ  СОЗЫВ

Тридцать третье  заседание

РЕШЕНИЕ № 340

21 мая  2015 года

Об итогах отопительного сезона 2014/2015 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ»

к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

Рассмотрев информацию Администрации муниципального образования «Каменский городской округ» об итогах отопительного сезона 2014/2015 года Дума Каменского городского округа

Р Е Ш И Л А:

1. Принять к сведению информацию и. о. заместителя Главы Администрации Лугинина П.Н. об итогах отопительного сезона 2014/2015 года в Каменском городском округе (приложение № 1).

2. Одобрить план мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года (приложение № 2).

3. Рекомендовать Главе Администрации Каменского городского округа (Белоусову С.А.):

3.1. Обеспечить контроль в муниципальных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства за проведением текущих расчетов за потреблённые топливно-энергетические ресурсы и коммунальные услуги;

  - До 15 сентября 2015 года обеспечить создание:

-  запасов основного и резервного топлива в соответствии с установленными нормативами на теплоисточниках, находящихся в муниципальной собственности, осуществляющих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения;

-	 запасов материально-технических ресурсов в соответствии с установленными нормативами для ликвидации аварийных ситуаций в муниципальном жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры;

3.3.Обеспечить максимально возможное погашение к началу отопительного сезона 2015/2016 года муниципальными учреждениями задолженности за ранее поставленные топливно-энергетические ресурсы;

3.4.До 15 сентября 2015 года завершить подготовку к эксплуатации в осенне-зимний период 2015/2016 года жилищного фонда, объектов социальной сферы, объектов и сетей коммунальной инфраструктуры с обязательной промывкой тепловых систем;

3.5.До 01 ноября 2015 года совместно с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору и заинтересованными исполнительными органами государственной власти Свердловской области осуществить проверку готовности к предстоящему отопительному сезону муниципальных котельных и тепловых сетей на территории Каменского городского округа;

3.6.Организовать своевременную и бесперебойную поставку топливно-энергетических ресурсов на объекты жизнеобеспечения населения, обеспечивающие теплоснабжение и водоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы;

3.7.Продолжить работу по выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов (включая газоснабжение, тепло- и электроснабжение), организации постановки в установленном порядке таких объектов на учет в качестве бесхозяйных объектов недвижимого имущества с последующим признанием права муниципальной собственности на эти объекты;

3.8.До 15 июля 2015 года обеспечить представление в Управление Государственной жилищной инспекции Свердловской области:

- планов-графиков подготовки жилищного фонда и его инженерного оборудования к эксплуатации в зимних условиях;

-   графиков отключения коммунальных услуг в связи с подготовкой жилищного фонда к зиме;

-   сведений о паспортах готовности жилищного фонда к эксплуатации в зимний период;

-   еженедельного отчета об исполнении планов-графиков.

3.9.В срок до 01.06.2015г принять все необходимые меры для недопущения отключения водоснабжения и канализации на территории Каменского городского округа;

3.10.Составить план ремонта работ по каждой котельной Каменского городского округа и еженедельно информировать депутатов Думы Каменского городского округа о состоянии дел по обеспечению населения Каменского городского округа коммунальными услугами и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2015/2016 года.

4.  Опубликовать настоящее Решение в газете «Пламя» и разместить в сети Интернет на официальном сайте муниципального образования «Каменский городской округ» и на официальном сайте Думы муниципального образования «Каменский городской округ».

5.  Настоящее  Решение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания.

6. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на постоянный  Комитет Думы Каменского городского округа по социальной политике (Соломеин В.Н.).

Председатель Думы Каменского городского округа                             В.И. Чемезов

Приложение № 1

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 21.05.2015г № 340

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА  2014/2015 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

1.    Вступление

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Решением Думы Каменского городского округа от 26.06.2014 года № 242 «Об итогах отопительного сезона 2013-2014 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, жилищно-коммунального хозяйства Каменского городского округа к работе в осенне-зимний период 2014/2015года».

2.     Подготовка к отопительному сезону

2.1.  Капитальные ремонты

В целях подготовки объектов коммунальной инфраструктуры, с учётом технического состояния, проведенных опрессовок тепловых сетей и внутренних инженерных систем жилого фонда, и наличия смет составлен и утвержден  постановлением Главы городского округа от 29.05.2014 года «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Каменский городской округ». На проведение капитальных ремонтов в 2014году из местного бюджета выделены средства в сумме 9 497 600 рублей.

Были заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, проведены капитальные ремонты котельного оборудования и капитальный ремонт сетей тепло водоснабжения: с. Сипавское, с. Травянское, д. Соколова,            п. Новый-Быт, д. Б.Белоносова, с. Покровское, с. Черемхово, с. Позариха,                      с. Рыбниковское,  п.г.т.  Мартюш, ремонт помещения насосной (п. Степной), ремонт самотечного коллектора (п.г.т. Мартюш).

Также собственными силами МУП «КСК», МУП «Теплосети» были проведены ремонты насосного оборудования, тепловых сетей, сетей водоснабжения. За сентябрь месяц полностью отремонтировано 11 котлов, произведен ремонт теплообменников, накопительных ёмкостей, прочего котельного оборудования, а также произведена наладка насосов.

Проведена подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период. Для создания необходимого запаса материально-технических ресурсов и оборудования приобретены на средства местного бюджета в сумме 2 914 000 рублей:  стальные трубы разного диаметра, насосное оборудование, приборы КиПа, аноды для системы водоподготовки, регуляторы  давления газа для котельных, электродвигатели предприятиям жилищно-коммунального хозяйства.

Постановлением Главы городского округа от 17.07.2014г. №1843 создана комиссия по контролю подготовки и готовности к работе в осенне-зимний период 2014/2015года. Данным Постановлением утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. По результатам проверки котельных, территориальным отделом Управления Роспотребнадзора выписаны предписания об устранении замечаний к отопительному периоду 2014/2015года теплоснабжающим предприятиям Каменского городского округа: МУП «Теплосети» и МУП «КСК».

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля по обеспечению теплоснабжения объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2014/2015года, была создана группа контроля за ходом подготовительных работ по подготовке объектов социальной и коммунальной инфраструктуры к отопительному сезону 2014/2015года.

Группа контроля при поступлении обращения граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации Каменского городского округа производила  выезд на территорию и при необходимости составляла акты, направляла их теплоснабжающим организациям и управляющим компаниям  для устранения неисправностей.

Постановлением Главы городского округа от 22.10.2014года № 2776  утвержден дополнительный план капитальных ремонтов объектов коммунального комплекса на сумму 13 978 850 рублей, за счет средств, предоставленных из резервного фонда Правительства Свердловской области. Заключены муниципальные контракты с подрядными организациями, для устранения замечаний и выполнения следующих капитальных ремонтов:

- капитальный ремонт сетей тепло водоснабжения в с. Клевакинское, с. Колчедан, с. Маминское, с. Новоисетское, с. Позариха, с. Сосновское;

-  капитальный ремонт трассы холодного водоснабжения и теплоснабжения в  с. Сипавское  п. Новый-Быт, д. Брод, п.г.т. Мартюш;

-  теплоизоляция трубопровода в с.Позариха;

-  капитальный ремонт котельного оборудования в п.Степной,  п.Новый-Быт.

Состояние жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры характеризуются высоким уровнем износа, низким коэффициентом полезного действия и использования мощностей, большими потерями.

На протяжении последнего десятилетия капитальный ремонт, модернизация и материально-техническое обеспечение объектов ЖКХ осуществлялось по остаточному принципу.

В отрасли велики затраты и потери ресурсов, которые ложатся на потребителей услуг и бюджет.

Планово-предупредительный ремонт коммунальных сетей и оборудования полностью уступил место аварийно-восстановительным работам, единичные затраты на проведение которых выше, чем затраты на плановый ремонт таких же объектов.

Несмотря на преобразования, осуществляемые в ходе реорганизации жилищно-коммунальной сферы, направленные на снижение затрат бюджетных ресурсов на функционирование ЖКХ, потребность отрасли в финансировании не стала меньше, что вызвано, прежде всего высоким износом основных фондов жилищно-коммунального хозяйства, аварийностью переданного в муниципальную собственность жилья, объектов инфраструктуры и сетей.

2.2.  В целях подготовки жилого фонда

Администрацией муниципального образования «Каменский городской округ» в 2014 году проведен капитальный ремонт  четырех многоквартирных жилых домов на сумму 1 875 851 рублей.

В муниципальном образовании «Каменский городской округ» разработана муниципальная программа «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Каменском городском округе на 2013-2015годы». Проведены мероприятия в 2014году в сумме  4 353 400 рублей.

В программе предусмотрены  мероприятия по оценке состояния жилищного фонда с целью признания его непригодным для проживания.                  По этому мероприятию было предусмотрено 444 600 рублей. Проведено обследование 26 жилых домов. Выполнение составило 100%.

На территории муниципального образования "Каменский городской округ" подготовлено к зиме 882 дома, подписаны паспорта готовности  на 882 муниципальные жилые дома, что составляет 100%.

2.3.   В целях подготовки объектов социальной сферы были проведены следующие работы:

1) здравоохранение - в соответствии с графиком проведены работы по ревизии, профилактическому осмотру внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления, а также электрооборудования.

2) образование - за счет средств областного и местного бюджета в рамках областной программы «Развитие системы образования Свердловской области до 2020 года» выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт мягкой кровли в МКОУ «Рыбниковская СОШ» - сумма контракта 595 000 рублей;

- капитальный ремонт системы отопления МКОУ «Колчеданская СОШ» - сумма договора 376 000 рублей;

- замена систем ГВС, ХВС, канализации МКОУ «Каменская СОШ» - сумма контракта 419 700 рублей;

- ремонт  группы в МКДОУ «Каменский детский сад» - сумма контракта             1 277 600 рублей. В объем работ входит замена систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт кровли над спальней, ремонт отмостки;

- капитальный ремонт туалета МКОУ «Клевакинская СОШ», МКОУ «Пироговская СОШ»  - сумма контрактов  2 048 900 рублей;

- замена оконных блоков в МКОУ «Новоисетская СОШ» на сумму - 200 000 рублей, Кисловская СОШ - 281 900 рублей, Травянская СОШ - 100 000 рублей.

За счет средств местного бюджета выполнены следующие работы:

- капитальный ремонт кровли в МКОУ «Сосновская СОШ» - сумма контракта 400 000 рублей, в МКДОУ «Бродовской детский сад» - сумма договора 363 500 рублей;

- капитальный ремонт пищеблока в МКОУ «Новоисетская СОШ», в результате выполнения которых произведена замена систем теплоснабжения, водоснабжения и канализации, выполнены электромонтажные работы. Общая сумма контракта - 1 099 300 рублей;

- ремонтные работы пищеблока в МКДОУ «Клевакинский детский сад» - сумма договора 591 700 рублей.

Кроме того, произведены замеры сопротивления во всех образовательных учреждениях.

В соответствии с графиком выполнены работы в образовательных учреждениях по ремонту, ревизии, профилактическому осмотру внутренних систем отопления, водоснабжения и канализации, а также электрооборудования.

С 2013года учет тепловой энергии, воды, производится в общеобразовательных учреждениях по счетчикам.

В 2014 году производились работы по установке узлов учета тепловой энергии в детских садах.

3) культура  - в соответствии с графиком проведены работы в учреждениях культуры по ремонту, ревизии, профилактическому осмотру внутренних систем водоснабжения, канализации и отопления, а также электрооборудования.

2.4.      Обеспечение ТЭР

Составлены и согласованы с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графики равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы.

Поставка угля во время отопительного сезона 2014/2015года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, для этого был заключен договор  и дополнительное соглашение поставки каменного угля до 01.01.2015г. с предприятием ООО «Монолит».

Общее количество поставки каменного угля в 2014/2015году  8 524,5 тонн на сумму 28 216 095,0 рублей.

Остатки угля на конец отопительного периода  - 75,6 тонн.

Израсходовано за отопительный  период  - 8 448,9 тонн угля  на сумму 27 965 859 рублей.

| Наименование | №, дата договора | Количество угля, тонн |
| --- | --- | --- |
| ООО «Монолит» | от 09.07.2014г. №17-2014 | 8 000,0 |
| ООО «Монолит» | Дополнительное соглашение к договору от 09.07.2014г. №17-2014 | 524,50 |
| Итого: |  | 8 524,50 |

Теплоснабжающей организацией МУП «КСК» с предприятием ООО «Монолит» согласован график поставок и место хранения топлива на 2014/2015год: с. Сипавское, с. Травянское,  п. Новый Быт, д. Черемхово,                         д. Соколова, с. Колчедан, д. Белоносова, п. Степной.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2014/2015года осуществлялась по договорам с предприятиями                                ЗАО «Уралсевергаз», ЗАО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2014/2015года осуществлялась по договору с предприятием                                    ОАО «Свердловэнергосбыт».

2.5.  Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

На начало отопительного сезона 2014/2015года задолженность предприятий ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы составляла 212,053 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «Теплосети», МУП «КСК», МУ «УЗ по ЖКУ») -130,814 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского округа - 81,239 млн. руб.

На  дату окончания отопительного сезона 2014/2015года задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет 264,371 млн. руб., из них:

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы действующих муниципальных предприятий Каменского городского округа, оказывающих коммунальные услуги (МУП «Теплосети», МУП «КСК», МУ «УЗ по ЖКУ») – 202,457 млн. руб.

- задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ранее оказывающих коммунальные услуги на территории Каменского городского

округа - 61,913 млн. руб.

Просроченной задолженности бюджетных учреждений перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов нет.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги - 92,136 млн. руб. В целях сокращения задолженности населения по оплате за жилищно-коммунальные услуги постановлением Главы Каменского городского округа создана Комиссия по сокращению задолженности граждан за жилое помещение и коммунальные услуги. В 2014 году проведено 14 заседаний.

Проведенный анализ сложившейся задолженности теплоснабжающих предприятий МУП «КСК» и МУП «Теплосети» показал, что основной причиной являются:

-стоимость и объем энергоресурсов, учтенных в тарифе зачастую ниже фактических показателей, за исключением стоимости твердого топлива;

-износ сетей;

-устаревшее насосное оборудование;

-потери тепловой энергии составляют от 30 до 40 процентов от полезного отпуска;

-наличие специализированной техники со сроком эксплуатации более 12 лет;

-отсутствие средств на внедрение новых технологий, позволяющих сокращать материальные и трудовые затраты;

-налоги;

-рост цен на электроэнергию и топливо.

2.6.   Энергосбережение

В рамках мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории  МО «Каменский городской округ» на 2011-2015годы» в 2014году проведены мероприятия по экономии энергоресурсов:

1. Установка общедомовых приборов учета в многоквартирных жилых домах в размере 24 321 900 рублей. На 29.12.2014г. установлено 95 общедомовых приборов учета в домах управляющих компаний:

- ООО «УК Дирекция единого заказчика КГО» 85 общедомовых приборов учета;

- ООО «КУРСК» 10 общедомовых приборов учета.

2. Установка приборов учета газа началась с февраля 2014 года. На начало   отопительного сезона было установлено 6 приборов учета газа.

Установка и монтаж узлов учета газа по муниципальному контракту с ООО «СибНА» на котельных:  с. Маминское, с. Кисловское, с. Рыбниковское, д. Брод завершена 5 декабря 2014 года. Затраты на приобретение, установку и монтаж узлов учета газа составили  1 476 600 рублей.

Экономический эффект по состоянию на 01.05.2015 года (за период                         с октября 2013года по апрель  2015года) следующий: экономия газа составила 15,7 %  или  3 106,7 тыс. м3 газа  на сумму 13 299 800,0 рублей  по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В настоящее время во всех 10 газовых котельных Каменского городского округа установлены узлы учета газа.

2.7. Схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в МО «Каменский городской округ»

Для устойчивой работы по обслуживанию населения жилищно-коммунальными услугами завершены работы по разработке схем теплоснабжения. Схемы теплоснабжения в МО «Каменский городской округ» утверждены Постановлением   Главы городского округа от 10.09.2014г. №2383 и размещены на официальном сайте Администрации «kamensk-adm.ru»,  в разделе  «Жилищно-коммунальное хозяйство».

В целях включения в первоочередные мероприятия и предоставления финансирования, в феврале 2015года Администрация муниципального образования «Каменский городской округ» направила  в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства информацию по проектированию и строительству новой блочной газовой котельной  мощностью - 5,4МВт, инженерных сетей протяженностью - 5,7км. в с. Рыбниковское Каменского района.

На разработку проекта «Схема водоснабжения и водоотведения                  МО «Каменский городской округ» предусмотрены средства из местного бюджета на 2015год по муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «Каменский городской округ» на 2011-2015 годы» в сумме  500 000 рублей.  Подготовлено техническое задание и конкурсная документация. После  проведения конкурса будет определена организация по разработке проекта «Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Каменский городской округ».

3.   О ходе отопительного сезона

В связи с температурой окружающей среды, по постановлению Каменского городского округа от 17.09.2014года № 2438 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищный фонд Каменского городского округа»,                       с 17.09.2014 года дан старт начала отопительного сезона 2014/2015 года. Производилось поэтапное обеспечение теплом объектов жилого фонда,  социального и культурного назначения Каменского городского округа.

На 25.09.2014г. было подключено 10 угольных котельных. Газовые котельные Каменского городского округа были отключены, по причине просроченной кредиторской задолженности организаций ЖКХ за топливно-энергетические ресурсы перед поставщиками: ЗАО «Уралсевергаз», ЗАО «ГАЗЭКС».

На 29.09.2014г. муниципальным образованием «Каменский городской округ» достигнуты  определенные соглашения с поставщиками энергоресурсов.

В результате достигнутых соглашений, на 30.09.2014года было подключено 14 котельных и обеспечены теплом объекты  жилищного фонда,  социального значения на территории:  с. Травянское, с. Сипаво1, с. Сипаво2,  п. Степной,  д. Черемхово, п. Первомайский, д. Б. Белоносово, с. Шилово, п. Новый Быт, с. Позариха, д. Соколово, с. Рыбниковское, с. Сосновское, с. Маминское,                         с. Кисловское.

На остальной территории Каменского городского округа: п.г.т. Мартюш,                д. Брод, с. Покровское, с. Новоисетское, с. Колчедан, с. Клевакинское после выполнения  ремонтных работ  с 01.10.2014года по 03.10.2014года производилась поэтапная подача тепла.

На 04.10.2014года произведено подключение теплоснабжения на все объекты  жилищного фонда и объекты  социального значения.

3.1. Обращение граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации

Начало отопительного сезона 2014-2015года сопровождалось частыми ограничениями тепловых параметров, в связи с многочисленными порывами на теплотрассах по причине значительного износа тепловых сетей в Каменском городском округе.

В октябре 2014года - отсутствовало отопление в Колчедан в домах по ул. Ленина, д.65, д.67, д.69 из-за порыва на теплотрассе под федеральной автодорогой. Была произведена замена трубы.

В декабре 2014года - производилась остановка  котельной  в  п.г.т. Мартюш из-за порыва на перекрестке ул. Гагарина-ул. Молодежная, под автодорогой.

В с. Рыбниковское возникали проблемы с теплоснабжением по причине выхода из строя котлов в котельной. Производился ремонт котлов.

В ноябре-декабре 2014года - возникали проблемы с теплоснабжением в жилых домах и учреждениях социальной сферы с. Покровское Каменского района.

В связи с возникшей проблемой проводились выездные совещания с объездом по тепловым сетям с. Покровское на территории Каменского городского округа, с целью определения наиболее важных проблем тепловых сетей и проверки соответствия параметров теплоносителя заданным требованиям, при участии: и.о. Зам. Главы Администрации по ЖКХ, строительству, энергетики и связи, директора МУП «Теплосети», мастера участка МУП «Теплосети», Главы сельской Администрации с. Покровское, группы контроля Администрации.

В результате совещаний по ЖКХ, руководителем МУП «Теплосети» был организован  ежедневный контроль параметров теплоносителя, выполнены восстановительные работы по наладке теплосетей в с. Покровское.

С 20.12.2014г. - 21.12.2014г. коммунальные службы были переведены на оперативную работу в особом режиме.

На 21.12.2014г. - теплоснабжение было восстановлено на объектах жилого фонда и социальной сферы.

В феврале 2015года:

- производилось устранение порыва около домов с. Рыбниковское  и временное отключение  теплоснабжения в домах по ул. Советская: 133,  135, 137, 139, 141, 143;

- производилось отключение  котельной  в   с. Колчедан, в связи с порывом сетей на ул. Ленина около дома №12 , ул. Беляева дом №12а. Под отключением были жилые дома и социально-значимые объекты;

- производились ремонтно-восстановительные работы на  трассе  ТВС в с. Покровское и временное отключение  ТВС на ЦРБ;

- производилось отключение ТВС в  п.г.т. Мартюш на ул. Гагарина, ул. Победы   для устранения порыва на сетях ТВС около  Гагарина 8  и  Победы 10.

В марте 2015года:

- производилась остановка  котельной в с. Сосновское, для установки счетчиков ООО «УК ДЕЗ Каменский городской округ».

# - производилась замена трубопровода и ремонтно-восстановительные работы по ул. Беляева,2 в с. Колчедан.

# - производилась остановка котельной в с. Колчедан, с. Покровское на время проведения работ по очистке теплообменника.

При обращении граждан в Единую дежурно-диспетчерскую службу Администрации, руководителями  управляющих компаний и теплоснабжающих предприятий выполнялись ремонтно-восстановительные работы по устранению ограничений теплоснабжения на объектах социальной сферы и жилого фонда.

4. 	Заключение

Таким образом, отопительный сезон 2014/2015 года на территории муниципального образования «Каменский городской округ» в тяжелое экономическое время и условиях нехватки материальных ресурсов прошел удовлетворительно, без чрезвычайных ситуаций.

В отопительный период 2014-2015г. Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 310 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ, из них 175 - отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей,   58- вывоз ЖБО, 40 - на сетях холодного водоснабжения, 37 -  неисправности в жилых домах.

На предприятиях ЖКХ,  при возникновении аварийных ситуаций на сетях тепло - водоснабжения,  в котельных устранение производилось своевременно, на место аварий выезжали представители администрации, привлекались аварийные бригады со всего района, были организованы работы весь световой день и в выходные дни.

Подача тепла населению, социальной сфере и прочим организациям осуществлялась  в соответствии с температурным графиком в зависимости от температуры наружного воздуха.

В связи с установлением температуры окружающей среды, по постановлению Главы городского округа от 08.05.2015 г. № 1279 «Об окончании отопительного сезона 2014/2015» - 12 мая 2015 года отопительный сезон на территории МО "Каменский городской округ"  был закончен.

В настоящее время в коммунальных организациях проводится ревизия оборудования  котельных и трубопроводов. Готовится документация для формирования плана капитальных ремонтов на 2015год.

4.1.  Планы по подготовке к отопительному сезону 2015-2016гг.

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2015/2016годов в Бюджете Каменского городского округа на 2015год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в сумме  4 000 000 рублей.

На данный момент сформирован предварительный  план капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ» на 2015 год в сумме  3 478 991,85 рублей.

| Наименование населенного пункта | Вид работ | Сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- |
| с. Травянское | Капитальный ремонт трассы ХВС от дороги до ул.Ленина ,17, с.Травянское | 165 655,17 |
| с. Позариха | Капитальный ремонт трассы ТС и ХВС от колоджца у дома №2 до колодца №2а по ул.Механизаторов с.Позариха | 199 535,04 |
| п. Степной | Ремонт помещения насосной п.Степной | 201 045,39 |
| с. Сипавское | Капитальный ремонт (замена) тепловых агрегатов (котлов) №3,№4, с.Сипавское, центральная котельная | 929 549,20 |
| с. Маминское | Замена ёмкости 50м3 подпиточной воды для газовой котельной, с.Маминское | 751 558,90 |
| п.Первомайский | Капитальный ремонт (замена) электрокотлов Эдисон, п.Первомайский | 1 163 713,88 |
| п.г.т. Мартюш | Ремонт КНС в пгт.Мартюш | 46 623,95 |
|  | Ремонт ТВС ТК, ул.Советская дом 5,7 пгт.Мартюш | 21 310,32 |
| ИТОГО: |  | 3 478 991,85 |

По окончании отопительного сезона 2014/2015года после проведения весенних опрессовок, ревизии оборудования и наружных сетей теплоснабжающие организации произведут исчисление объемов необходимых работ. Будет сформирован и утвержден «План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры МО «Каменский городской округ» на 2015год.

Приложение № 2

к Решению Думы

Каменского городского округа

от 21.05.2015г. № 340

ПЛАН

мероприятий по подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса МО «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подведение итогов отопительного сезона 2014/2015 года, подготовка планов мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года с учетом имевших место недостатков в предыдущем отопительном сезоне и обязательным проведением гидравлических и тепловых испытаний сетей | до 01.06.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 2 | Составление и согласование с поставщиками топливно-энергетических ресурсов графиков равномерных поставок котельного топлива на склады организаций, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 30.06.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 3 | Формирование необходимого запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | до 15.09.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 4 | Формирование на начало отопительного сезона стодневного запаса топлива на котельных, обеспечивающих теплоснабжение жилищного фонда и объектов социальной сферы | до 15.09.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 5 | Организация работ и обеспечение контроля за подготовкой к осенне-зимнему периоду 2015/2016 года подведомственных учреждений | до 15.09.2015г. | И.о. Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 6 | Подготовка специальной техники и механизмов муниципальных предприятий жилищно-коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период, создание необходимого запаса горюче-смазочных материалов и материально-технических ресурсов | до 01.07.2015г. | И.о. Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ |
| 7 | Представление и сбор информации: |  |  |
|  | о планировании работ по подготовке к эксплуатации в зимних условиях жилищного фонда, теплоисточников и инженерных сетей | до 01.06.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
|  | о выполнении графиков завоза топлива в организации, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда и объектов социального назначения | еженедельно, в течение года с 15.09.2015г. |  |
|  | о подготовке муниципального образования «Каменский городской округ» к отопительному сезону 2015/2016 года по форме 1-ЖКХ (зима) | с июля по сентябрь 2015года |  |
|  | о выполнении работ по подготовке жилищного фонда, котельных, инженерных сетей и их замене в МО «Каменский городской округ» | еженедельно, с августа по сентябрь2015 г. |  |
|  | о создании запаса материально-технических ресурсов для ликвидации аварийных ситуаций в жилищном фонде, на объектах и сетях коммунальной инфраструктуры | ежемесячно, в течение года к 3 числу месяца, следующего за отчетным |  |
|  | о технической готовности жилищного фонда и котельных к началу отопительного сезона | к 15.09.2015г. |  |
|  | о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на жилищный фонд | еженедельно, с августа по ноябрь 2015г. |  |
|  | о выдаче паспортов готовности к отопительному сезону на котельные, обеспечивающие теплоснабжение жилищного фонда | еженедельно, с августа по ноябрь 2015года |  |
| 8 | Проведение инвентаризации и регистрация в муниципальную собственность имеющихся на территории муниципального образования бесхозных электрических, тепловых, водопроводных и канализационных сетей, электросетевых и коммунальных объектов с последующей их передачей для обслуживания в специализированные организации | до 15.09.2015г. | Председатель Комитета по управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Проверка готовности жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период с оформлением паспортов готовности (Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденные постановлением Государственного комитета РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 г. № 170) | август – ноябрь 2015 года | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 10 | Проверка готовности котельных, электрических и тепловых сетей муниципального образования к работе в осенне-зимний период с составлением акта выдачей паспортов готовности (Положение об оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период, утвержденное Министром промышленности и энергетики РФ от 25.09.2004 года) | август – ноябрь 2015 года | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, представители Ростехнадзора (по согласованию) |
| 11 | Продолжение проведения энергетических обследований муниципального жилищного фонда, объектов и систем теплоснабжения муниципального образования с целью уменьшения потерь топливно-энергетических ресурсов на этапах производства, передачи и потребления тепловой энергии и определения путей их устранения | до 01.11.2015г. | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний |
| 12 | Сбор и предоставление информации о ходе подготовки жилищного фонда, объектов социальной сферы, коммунального комплекса к работе в осенне-зимний период 2015/2016 года и включении теплоснабжения | с августа по октябрь 2015 (по мере необходимости) | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования, Главы сельских администраций |
| 13 | Организация ежедневного сбора и предоставления информации о включении отопления в МО «Каменский городской округ» | Ежедневно, с 15.09.2015г. до полного включения отопления | И.о.Зам. Главы Администрации по вопросам ЖКХ, Руководители предприятий ЖКХ, Руководители управляющих компаний, Руководитель Управления культуры, спорта и делам молодежи, Руководитель Управления образования |