|  | Приложение № 1 к постановлению Главы Каменского городского округа от 20.05.2020 № 683 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИТОГАХ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

2019/2020 ГОДА В  КАМЕНСКОМ  ГОРОДСКОМ  ОКРУГЕ

На основании Постановления Главы «Каменского городского округа»  № 1765 от 18.09.2019 «О пуске тепла на объекты социальной сферы и жилищного фонда Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа начат с 18.09.2019.

На 23.09.2019 все котельные были запущены, к теплоснабжению подключены все объекты социальной сферы и жилищного фонда района.

При подготовке к отопительному периоду 2019/2020 года Администрацией Каменского городского округа проводились работа по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период. Были проведены капитальные ремонты  за счет средств местного бюджета и резервного фонда Правительства Свердловской области.

Из резервного фонда Правительства Свердловской области РФ в соответствии с распоряжением № 240-РП от 04.06.2019  выделены средства на капитальный ремонт инженерных сетей в размере 49,725 млн. рублей (кассовый расход составил 44, 420 млн. рублей)

| Наименование населенного пункта | Количество объектов социальной сферы на территории населенного пункта | Количество МКД и жилых домов блокированной застройки | Численность жителей в населенном пункте, чел. | В том числе численность учащихся и сотрудников школы и детсада | Стоимость работ по контракту, тыс. руб. | заменено |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | сетей теплоснабжения м/п. | сетей холодного водоснабжения м/п. |
| Работы, выполненные за счет средств резервного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Белоносова | 0 | 19 | 74 | 0 | 1 131,79 | 384 | 185 |
| с. Черемхово | 4 | 36 | 179 | 215 | 1 425,06 | - | 1 230 |
| с. Новоисетское | 4 | 73 | 1 789 | 463 | 2 249,63 | 380 | 842 |
| с. Сосновское | 5 | 129 | 113 | 302 | 2 036,27 | 720 | - |
| с. Сипавское | 4 | 47 | 546 | 256 | 4 964,73 | 1 130 | 2 890 |
| с. Маминское | 4 | 71 | 795 | 256 | 3 892,88 | 300 | 2 010 |
| с. Рыбниковское | 4 | 58 | 665 | 238 | 4 592,42 | 450 | 950 |
| с. Покровское | 5 | 106 | 887 | 667 | 8 339,00 | 1 732 | 272 |
| с. Травянское | 4 | 47 | 540 | 322 | 4 346,95 | 825 | 3 477 |
| с. Колчедан | 6 | 98 | 1322 | 397 | 3 374,48 | 884 | - |
| с. Клевакинское | 4 | 56 | 795 | 308 | 8 067,49 | 1 320 | 670 |
|  |  |  |  | Итого | 44 420,70 | 8 125 | 12 526 |
| Работы, выполненные за счет средств местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| пгт. Мартюш | 13 | 119 | 4 313 | 902 | 1 580,47 | 400 | 150 |
| с. Сосновское |  |  |  |  | 67,78 | - | 33 |
| с. Позариха | 6 | 75 | 2 225 | 454 | 900,47 | - | 400 |
|  |  |  |  | Итого | 2 548,752 | 400 | 583 |
| ИТОГО: | 63 | 934 | 20 382 | 4 780 | 47 513,72 | 9 676 | 13 925 |

| Общая протяженностей сетей, км |  | в том числе ветхих сетей на 01.01.2019, в однотрубном исполнении, км |  | Протяженность капитально отремонтированных сетей, км |  | Процент отремонтированных сетей к общей протяженности ветхих сетей, % |  | Протяженность ветхих сетей на 01.01.2020, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТС в одно-трубном исполнении | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении | ХВС | ТС в одно-трубном исполнении | ХВС |
| 108,9 | 158,5 | 84,7 | 135,35 | 9,68 | 13,92 | 11,4 | 10,3 | 73,76 | 121,32 |

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2019/2020 годов в бюджете на 2019 год было предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ котельного оборудования и сетей в размере  5,0 млн. рублей.

За счет средств местного бюджета были выполнены работы по капитальному ремонту (замене) 3 котлов в угольных котельных, заменен 1 котел в котельной п. Новый Быт, 1 котел в центральной и 1 в школьной котельных с. Сипавское. Проведены работы по капитальному ремонту вытяжной принудительной вентиляции в котельной п. Новый Быт. Выполнены работы по ремонту выпускных колодцев и выгребных ям в с. Клевакинское, с. Позариха, с. Новоисетское, с. Маминское.

Проведение капитального ремонта позволило обеспечить бесперебойное и надежное тепло и водоснабжение социально значимых объектов и жилищного фонд в населенных пунктах Каменского городского округа. Улучшило качество предоставляемой услуги теплоснабжения на 63 объектах соцкультбыта, в 934 многоквартирных домах и домах блокированной застройки.

Во исполнение Перечня поручений Губернатора Свердловской области от 02.10.2017 № 30-ЕКпп, по организации холодного водоснабжения жителей с. Позариха Каменского района, от сетей АО «Водоканал Каменск-Уральский», в 2019 году были проведены работы по закольцовке сети холодного водоснабжения с. Позариха и п. Мирный. Заключен муниципальный контракт № 22-АЭФ от 19.07.2019 с ИП Воробьев Н.П. на выполнение работ «Строительство участка водопровода от точки врезки в сети водоснабжения п. Мирный до точки врезки в сеть водоснабжения с. Позариха». Сумма выполненных работ по контракту составила 900,47 тыс. руб., работы выполнены за счет средств местного бюджета.

ООО «Система» заключен договор с АО «Водоканал КУ» на поставку питьевой воды  с. Позариха, с 01 апреля 2020 года жители с. Позариха получают воду от сетей АО «ВодоканалКУ».

За счет средств местного бюджета для подготовки к отопительному периоду 2019/2020 года и проведения неотложных работ на объектах жилищно-коммунального хозяйства были приобретены материалы:

Электронагреватели проточные, индукционные, для многоквартирных домов в п. Первомайский в количестве 5 штук;

Комплект анодов для электрохимического аппарата, 4 комплекта;

Глубинные насосы для скважин в количестве 16 штук;

Насосы для котельных в количестве 15 штук;

Провод СИП-4 протяженностью 2 500,0 м.

В 2019 году закончено строительство газовой котельной мощностью 1,0 МВт в с. Черемхово, выработка тепловой энергии с начала отопительного периода 2019/202, на нужды школы и детского сада с. Черемхово, производилась новой котельной.

В 2019 года проводились работы по строительству блочной газовой котельной мощностью 3,5 МВт и замене сетей теплоснабжения в с. Травянское.

Тепловые сети были смонтированы до  начала отопительного периода 2019/2020, пуск тепла осуществлен по новым сетям. Пуско-наладочные работы газовой котельной были начаты в декабре 2019 года, с середины января 2020 года, снабжение тепловой энергией многоквартирных домов и объектов соцкультбыта с. Травянское осуществляется от новой котельной.

Подготовка к отопительному сезону

Проведение подготовительных работ к отопительному сезону осуществлялось в соответствии  с Решением Думы Каменского городского округа № 358 от 23.05.2019  «Об итогах отопительного сезона 2018/2019 года и подготовке жилищного фонда, объектов социальной сферы коммунального комплекса муниципального образования  «Каменский городской округ» к работе в осенне-зимний период 2019/2020 года».

В целях недопущения чрезвычайных ситуаций и своевременного контроля для обеспечения теплоснабжением объектов социальной сферы и коммунальной инфраструктуры в отопительном сезоне 2019/2020 года, распоряжением Главы городского округа от 31.05.2019 № 116 была создана рабочая группа по контролю за подготовкой и готовностью к работе объектов социально-культурного назначения, жилищного фонда и теплоснабжающих организаций в осенне-зимний период 2019/2020 года на территории МО «Каменский городской округ». Данным Распоряжением был утвержден график проверки теплоисточников, согласованный с Уральским управлением Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

С 28 по 31 октября 2019  года в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» совместно с Уральским управлением Ростехнадзора  была проведена проверка готовности к отопительному периоду муниципального образования «Каменский городской округ».

По результатам проверки муниципальное образование «Каменский городской округ» признано не готовым к отопительному периоду 2019/2020 года по причине неготовности к отопительному периоду управляющих компаний ООО «УК «ДЕЗ КГО», ООО «УК «Стройком» и теплоснабжающей организации ООО ТК «Система».

Обеспечение ТЭР

Поставка угля во время отопительного периода 2019/2020 года  осуществлялась автомобильным транспортом до муниципальных котельных района, предприятием ООО «УралЭнергоРесурс».

Общее количество поставки каменного угля в 2019/2020 году – 6 745 тонн на сумму 31,0 млн. руб.

Израсходовано за отопительный  период  –  6 655,3 тонн угля  на сумму 30,59  млн.  руб.

Остаток  угля на конец отопительного периода 2019/2020 года  –  105,7 тонна.

Поставка и транспортировка газа во время отопительного сезона 2019/2020 года осуществлялась по договорам с предприятиями ЗАО «Уралсевергаз», АО «ГАЗЭКС».

Обеспечение электроэнергией во время отопительного сезона 2019/2020 года осуществлялась по договору с предприятием ОАО «ЭнергосбыТ Плюс».

Задолженность за топливно-энергетические ресурсы на территории Каменского городского округа

Услуги по отоплению, холодному и горячему водоснабжению и водоотведению в отопительный период 2019/2020 года оказывали предприятия ООО «ТК «Система» и ООО «Система».

Задолженность на начало отопительного сезона 2019/2020 года составляла – 170,35 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 83,01 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 0,85 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 86,49 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 21,0 млн. руб., МУСП «КМТС» – 28,34 млн. руб., ООО «СибНА» – 7,88 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 12,24 млн. руб., ранее действующих – 17,03 млн. руб.)

У предприятия ООО ТК «Система» на начало отопительного сезона 2019/2020 года задолженности не было.

На дату окончания отопительного сезона 2019/2020 года (по состоянию на 06.05.2019) задолженность за топливно-энергетические ресурсы предприятий ЖКХ составляет – 272,41 млн. руб. из них:

– задолженность ООО ТК «Система» – 118,39 млн. руб.

– задолженность ООО «Система» – 3,64 млн. руб.

– задолженность ООО «Перспектива+» – 67,92 млн. руб.

– задолженность ранее действующих предприятий – 82,46 млн. руб. (в том числе: МУП «КСК» – 20,81 млн. руб., МУСП «КМТС» – 27,54 млн. руб., ООО «СибНА» – 6,88 млн. руб., ООО ТГК «Стройком» – 10,22 млн. руб., ранее действующих – 17,01 млн. руб.)

На 1 мая 2020 года у учреждений бюджетной сферы и населения сложилась кредиторская задолженность перед поставщиками топливно-энергетических ресурсов в сумме – 204,39  млн. руб. в том числе:

–  Управление образования –  0,16 млн. руб.

–  Управление по культуре, спорту и делам молодежи –  0,00 млн. руб.

–   прочие потребители и задолженность управляющих организаций – 20,77 млн. руб.

Задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги – 183,46 млн. руб.

В отопительный период 2019/2020 года Администрацией Каменского городского округа был организован мониторинг состояния и аварийности систем теплоснабжения, определено лицо, отвечающее за сбор и обработку информации.

Проведенный анализ по результатам мониторинга показал наличие порядка 91 сообщений о нештатных ситуациях в ЖКХ (отключался ресурс более чем на 8 часов), из них:

40 – отказы и неисправности в системе теплоснабжения оборудования и тепловых сетей;

46 – на скважинах и сетях холодного водоснабжения;

5 – отказы и неисправности систем электроснабжения.

Однако, во время прохождения отопительного периода 2019/2020 годов,  из-за изношенности сетей, были обнаружены и ликвидированы более 90 порывов на сетях тепло- водоснабжения, которые устранялись в рабочем порядке и не приводили к длительному отключению ресурса.

В связи с наступлением устойчивых положительных температур наружного воздуха на основании  постановления Главы городского округа № 611 от 06.05.2020 «Об окончании отопительного периода 2019/2020 года на территории Каменского городского округа» отопительный сезон на территории Каменского городского округа 06.05.2020 закончен.

Планы по подготовке к отопительному периоду 2020/2021 года

В целях подготовки к зимнему отопительному периоду 2020/2021 годов в Бюджете Каменского городского округа на 2020 год предусмотрено финансирование на выполнение ремонтных работ в размере  2,0 млн. рублей. Уже сформирован и утвержден постановление Главы городского округа от 25.04.2020 № 527 План капитальных ремонтов объектов коммунальной инфраструктуры в МО «Каменский городской округ». Запланированы к выполнению две работы по решению Каменского районного суда:  капитальный ремонт канализационной сети с устройством нового септика и сносом существующей выгребной ямы по ул. Заречная, 65 в с. Покровское и капитальный ремонт наружных канализационных сетей по ул. Ворошилова, д. 14,  д. 18 с. Травянское.

В бюджете Каменского городского округа по программе «Развитие Каменского городского округа до 2022 года» в подпрограмме «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Каменского городского округа» на 2020 год предусмотрены средства:

на проектирование: газовой котельной в п. Первомайский и очистных сооружений в с. Колчедан, с. Сипавское и пос. Первомайский.

на приобретение и установку дизельных генераторов, как резервных источников электроснабжения, на котельные.