

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**ГЛАВЫ КАМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА**

**СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

19.02.2025№ 268

пгт. Мартюш

**Об утверждении Плана мероприятий**

**по подготовке и пропуску весеннего половодья**

**и паводковых вод на территории Каменского муниципального округа**

**Свердловской области в 2025 году**

В целях обеспечения жизнедеятельности населения и устойчивого функционирования объектов экономики в период пропуска весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменского муниципального округа Свердловской области в 2025 году, в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», распоряжением Правительства Свердловской области от 05.02.2025 № 41-РП «О мерах по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод в 2025 году на территории Свердловской области», постановлением Главы Каменского городского округа от 20.02.2019 № 349 «О противопаводковой подкомиссии комиссии муниципального образования «Каменский городской округ» по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Главы Каменского городского округа от 31.01.2020 № 221 «О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования «Каменский городской округ» (с изменениями, внесенными постановлением Главы Каменского городского округа от 29.08.2024 № 1914), руководствуясь Уставом Каменского муниципального округа Свердловской области

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменского муниципального округа Свердловской области в 2025 году (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи А.П. Баранова.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Каменского муниципального округа Свердловской области (http://kamensk-adm.ru/).

Глава муниципального округа А.Ю. Кошкаров

УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Каменского муниципального округа Свердловской области от 19.02.2025 № 268

«Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод на территории Каменского муниципального округа Свердловской области в 2025 году»

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке и пропуску весеннего половодья и паводковых вод**

**на территории Каменского муниципального округа Свердловской области в 2025 году**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятий** | **Срок исполнения** | **Отметка о выполнении** | **Ответственный****за исполнение** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение заседаний противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Каменского муниципального округа Свердловской области | по решению председателя |  | Председатель противопаводковой подкомиссии комиссии Каменского муниципального округа Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, заместитель Главы администрации по вопросам ЖКХ, строительства, энергетики и связи – А.П. Баранов |
| 2 | Уточнение сведений о гидротехнических сооружений (плотин), расположенных на территории Каменского муниципального округа Свердловской области и информирование Отдел Нижне-обского бассейновое водное управление Отдела водных ресурсов по Свердловской области | до 07.03.2025 |  | **Ведущий** специалист Администрации Каменского муниципального округа – О.С. Суворова |
| 3 | Информирование Министерство общественной безопасности Свердловской области об объемах финансовых средств, предусмотренных на противопаводковые мероприятия из местного бюджета Каменского муниципального округа Свердловской области на 2025 год | до 01.04.2025 |  | Главный специалист Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – В.В. Петункина, ведущий специалист Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области – О.С. Суворова |
| 4 | Проведение осмотра технического состояния гидротехнических сооружений (плотин) на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | предпавод-ковое обследова-ние ГТС (плотин) до 15.04.2025,послепавод-ковое обследова-ние ГТС (плотин) до 15.09.2025 |  | Противопаводковая подкомиссия комиссии Каменского муниципального округа Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) |
| 5 | Назначение ответственных лиц за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах)  | до 28.02.2025 |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области |
| 6 | Мониторинг и определение ожидаемых зон затоплений (подтоплений) | постоянно  |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, ответственные лица за  безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах) |
| 7 | Осуществление круглосуточного сбора и передача информации о паводковой обстановке в населенных пунктах, попадающие в зону возможных затоплений (подтоплений) в ЕДДС Каменского муниципального округа Свердловской области | в паводкоопасный период |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья на гидротехнических сооружениях (плотинах), ЕДДС Каменского муниципального округа Свердловской области  |
| 8 | Организация взаимодействия по своевременному сбору и обмену информацией между ЕДДС Каменского муниципального округа Свердловской области, ответственными должностными лицами за координацию мероприятий по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков по 6 паводкоопасному направлению, собственниками гидротехнических сооружений (плотин) и главами территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области | март-апрель |  | Главный специалист Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского муниципального округа Свердловской области - Е.Н. Рожина |
| 9 | Проверка работоспособности ливневой канализации, канализации жилищного фонда, объектов социальной сферы к весеннему половодью | март-апрель |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, руководители управляющих компаний, предприятий ЖКХ и организаций Каменского муниципального округа |
| 10 | Проведение работ по исключению подтопления подсобных и подвальных помещений муниципальных объектов | март-апрель |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, Управление образования Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, Управление культуры, спорта и делам молодежи Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области |
| 11 | Организация работы по очистке автомобильных дорог к гидротехническим сооружениям (плотинам) от снега | март |  | МКУ «Управление хозяйством Каменского муниципального округа Свердловской области»  |
| 12 | Участие в тренировке по связи и сбору информации по безаварийному пропуску весеннего половодья и дождевых паводков на территории Свердловской области  | март |  | Председатель Комиссии - А.П. Баранов, главный специалист Администрации Каменского муниципального округа - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского муниципального округа - Е.Н. Рожина |
| 13 | Участие в комплексной технической проверке по готовности локальной системы оповещения «Гидротехнического сооружения Волковского гидроузла дирекции по обеспечению производства «РУСАЛ Каменск-Уральский» | 05.03.2025 |  | Председатель Комиссии - А.П. Баранов, главный специалист Администрации Каменского муниципального округа - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского муниципального округа - Е.Н. Рожина |
| 14 | Уточнение порядка и способа оповещения населения при угрозе возникновения и возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных затоплением (подтоплением) жилых домов, объектов жизнеобеспечения населения | до 01.04.2025 |  | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского муниципального округа Свердловской области» - И.В. Агапова, начальник ЕДДС Каменского муниципального округа - Е.Н. Рожина  |
| 15 | Проведение проверки готовности систем оповещения, устойчивости и надежности связи с ответственными за безаварийный пропуск паводковых вод | до 01.04.2025 |  | Директор МКУ «Центр защиты населения Каменского муниципального округа Свердловской области» - И.В. Агапова, главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области |
| 16 | Участие в тактико-специальном учении на шламоотвале по взаимодействию и оповещению, проводимого «РУСАЛ Каменск-Уральский» | по отдельному плану |  | Председатель Комиссии - А.П. Баранов, главный специалист Администрации Каменского муниципального округа - В.В. Петункина, начальник ЕДДС Каменского муниципального округа - Е.Н. Рожина |
| 17 | Осуществление мониторинга за пропуском паводковых вод через гидротехнические сооружения (плотины), расположенные на территории Каменского муниципального округа Свердловской области | в паводкоопасный период |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья |
| 18 | Мониторинг водного режима рек в летний период времени, в случае возникновения обильных осадков | постоянно |  | Главы территориальных органов Администрации Каменского муниципального округа Свердловской области, ответственные лица за безаварийный пропуск весеннего половодья |