ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КАМЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  30.09.2015 г. № 2580

п. Мартюш

# Об утверждении Плана мероприятий по постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Каменского городского округа

# Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 - ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом МО «Каменский городской округ», Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом муниципального образования «Каменский городской округ», утвержденным решением Думы Каменского городского округа от 25.02.2010 № 240

ПОСТАНОВЛЯЮ:

# 1. Утвердить План мероприятий по постановке на учет бесхозяйных объектов электросетевого хозяйства, расположенных на территории Каменского городского округа, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить на официальном сайте Администрации МО «Каменский городской округ».

# 3. Контроль за выполнением постановления возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа А.С.Кузнецову.

Глава городского округа                                                                    С.А.Белоусов

Приложение

к постановлению Главы МО

«Каменский городской округ»

№ 2580 от 30.09.2015 г.

| № п/п | Наименование объекта, адрес, площадь/протяженность | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети уличного наружного электрического освещения (электрические столбы (опоры) с электрическими линиями (проводами) по улицам (5900 м), с. Сосновское | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 2 | Сети уличного наружного электрического освещения (электрические столбы (опоры) с электрическими линиями (проводами) по улицам (2000 м), п. Ленинский | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 3 | Сети уличного наружного электрического освещения (электрические столбы (опоры) с электрическими линиями (проводами) по улицам (2100 м), п Октябрьский | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 4 | Сети уличного наружного электрического освещения (электрические столбы (опоры) с электрическими линиями (проводами) по улицам (3350 м), д. Походилова | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 5 | Линия электропередач (1200 м, количество светильников -7, год ввода-2007), д.Беловодье, ул. Ленина | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 6 | Линия электропередач (920 м, количество светильников -7, год ввода-2007), д.Беловодье, ул. Кирова | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 7 | ТП-7270, с. Пирогово | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 8 | ТП-7287, с. Пирогово | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 9 | ТП-7264, с. Пирогово | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 10 | ТП-7269, с. Пирогово | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |
| 11 | Сети уличного наружного электрического освещения, с.Колчедан | 1. Подготовка и направление запросов в соответствующие органы исполнительной власти для получения подтверждения, что объект не имеет собственника, или его собственник не известен, или от права собственности на него собственник отказался | 2015 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации Каменского городского округа |
|  |  | 2. Проведение технической инвентаризации и изготовление технической документации на объект (технический план и кадастровый паспорт на объект недвижимости) | 2016 |  |
|  |  | 3. Постановка на учет бесхозяйного объекта недвижимости в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 2016 |  |
|  |  | 4. Направление в районный суд искового заявления с требованием о признании права муниципальной собственности на бесхозяйное недвижимое имущество по истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на учет | 2017 |  |
|  |  | 5. Регистрация права муниципальной собственности на основании решения суда и получение свидетельства о государственной регистрации права | 2017 |  |